خلاصه عملیاتی SDK و جمع‌آوری داده برای تیم فنی

برای تیم لید محترم، این سند خلاصه می‌کند که SDK چه داده‌هایی را الان پوشش می‌دهد، چه خروجی‌هایی برای آرشیو و بک‌تست داریم، و قدم بعدی برای پر کردن شکاف‌های داده چیست.

# ۱) وضعیت فعلی

SDK فعلی می‌تواند داده‌های صندوق، بازار، IME، XAU/XAG و USDT را بخواند.

برای نگهداری داده، آرشیوهای append-only ساخته شده‌اند تا تاریخچه از بین نرود.

برای شکاف‌های داده، یک collector جدید اضافه شده که coverage report هم می‌سازد.

# ۲) فایل‌های مهمی که الان دارید

| مسیر فایل | محتوا | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| archive/fund_bars_1m/*.jsonl | داده دقیقه‌ای صندوق‌ها | برای بک‌تست دقیقه‌ای و بررسی gap |
| archive/holdings_history.jsonl | تاریخچه snapshot پرتفوی صندوق | برای NAV حسابداری و point-in-time |
| archive/issued_units_history.jsonl | تاریخچه تعداد واحدهای منتشرشده | برای کنترل NAV و تغییرات واحد |
| archive/ime_cdc_daily/*.jsonl | تاریخچه روزانه GoldBar / GoldCoin / SilverBar | برای ارزش‌گذاری و مقایسه بازار |
| archive/missing_data/* | خروجی collector شکاف داده | برای فهمیدن missing / no_trade / available |
| merged_output/*.csv | فایل‌های ترکیبی تحلیل | برای کار تحقیقاتی و CSV آماده |
| ime_cdc_history.csv/jsonl | خروجی ۱۸۰ روزه IME | برای بررسی سریع و خروجی موقت |

# ۳) دو گزارشی که مبنای این کار هستند

گزارش نیازمندی NAV حسابداری می‌گوید برای محاسبه مستقل NAV باید تاریخچه point-in-time پرتفوی، تعداد واحدها، قیمت‌های IME و metadata زمانی وجود داشته باشد.

گزارش شکاف بک‌تست دقیقه‌ای می‌گوید که داده‌های ۱ دقیقه‌ای، هم‌زمان‌سازی پنج نماد، و coverage metadata هنوز کامل نیست.

# ۴) کاری که الان در repo انجام شده

collect_missing_data.py اضافه شده تا داده‌های ناقص را جمع‌آوری و coverage report بسازد.

minute_gap_report.json ساخته می‌شود تا هر دقیقه با status مشخص شود: available / no_trade / missing.

daily_archive.py و ime_cdc_archive.py برای نگهداری تاریخچه append-only استفاده می‌شوند.

# ۵) قدم بعدی پیشنهادی برای تیم

collector را با credential واقعی اجرا کنید.

coverage_report.json و minute_gap_report.json را بررسی کنید.

برای data gapهای باقی‌مانده، backfill یا endpoint جدید تعریف کنید.

برای NAV حسابداری، تاریخچه point-in-time پرتفوی و issued units را ادامه دهید.

# ۶) جمع‌بندی کوتاه

این SDK برای جمع‌آوری و آرشیو داده‌های بازار آماده است، اما برای استفاده کامل در بک‌تست دقیقه‌ای و NAV حسابداری هنوز به تاریخچه بیشتر، metadata دقیق‌تر، و پوشش بهتر شکاف‌ها نیاز داریم.